АКТ сдачи-приемки этапа Работ (промежуточный) № ___

г. Москва

«02» октября 2025 г.

Заказчик и Исполнитель, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем. Настоящий Акт составлен к Договору № 36–ПР/08 от «05» сентября 2025 г. (далее — «Договор»).

1. Исполнитель в период с «05» сентября 2025 г. по «02» октября 2025 г. выполнил часть Работ по Договору.

2. Стороны подтверждают, что выполнен и передан к приемке следующий объем результатов Работ (этап), соответствующий ориентировочно одной трети (≈33%) общего объема Работ по Техническому заданию:

— Проведен анализ существующих систем и смежных интеграций; оформлены результаты анализа.

— Определены объемы данных и требования к хранению/резервированию; согласованы предварительные емкостные расчеты.

— Спроектирована целевая архитектура системы резервирования/хранения, включая схемы зеркалирования и переключения на резерв.

— Подготовлена спецификация ролей и модели разграничения прав доступа; выполнены прототипы настроек ролей.

— Разработаны технические планы реализации основных модулей; подготовлены тест-кейсы для этапа разработки.

3. Работы на указанном этапе выполнены в срок, в соответствии с планом-графиком. Совокупная готовность Работ по Договору составляет ~33% (примерно одна треть).

4. Стоимость выполненного этапа Работ составляет _________ (____________________________) руб. ___ коп. Расчет стоимости этапа производится пропорционально договорной цене, если иное не установлено Договором. НДС: ________.

5. Результаты этапа соответствуют условиям Договора и Технического задания, выполнены с надлежащим качеством и подлежат использованию в рамках последующих этапов и при принятии окончательных результатов Работ.

6. Права на результаты работ, подлежащие передаче, передаются в соответствии с условиями Договора. Передача исключительных прав (если предусмотрено) осуществляется при подписании итогового Акта сдачи-приемки Работ.

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Таблица статуса выполнения по разделам ТЗ на дату подписания Акта:

| № | Раздел ТЗ / Работы | Результат этапа | Статус | Доля от общего, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитика и обследование | Отчет об обследовании, список интеграций | Выполнено | 10 |
| 2 | Емкостное и производительное планирование | Расчет емкости и IOPS, согласование | Выполнено | 8 |
| 3 | Архитектура решения | Схема резервирования/хранения, сценарии переключения | Выполнено | 9 |
| 4 | Модель доступа и роли | Матрица ролей, прототип настроек | В работе | 6 |
| 5 | Планы реализации модулей + тест-кейсы | План-график и тест-кейсы | В работе | 5 |
| — | Прочие разделы ТЗ | Будут выполнены на последующих этапах | Не начато | 62 |

ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ______________________ / ____________ | Исполнитель: ___________________ / ____________ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |